# Resumen teórico · Segundo Parcial ISW

Teórico de las Unidades 2, 3 y 4. Las frases en cursiva son textuales de las filminas.

## Unidad 2 · Lean, Kanban, métricas y Nexus

### 1. Filosofía Lean

Lean nace en la fábrica de Toyota. La idea es simple: dar valor al cliente y eliminar todo lo que no le da valor. Mary y Tom Poppendieck la llevaron al software con 7 principios.

#### Los 7 principios Lean

| Principio | Qué significa | Ejemplo en software |
| --- | --- | --- |
| Eliminar desperdicios | Todo lo que no genera valor es desperdicio; se elimina lo más que se pueda. | No construir funcionalidades que nadie pidió. |
| Amplificar el aprendizaje | Trasladar el conocimiento individual a conocimiento organizacional. Ciclos cortos de feedback. | Retrospectivas, demos, documentar lecciones. |
| Embeber la integridad conceptual | La calidad no se puede agregar al final: se construye desde el inicio. Atención continua a la excelencia técnica. | TDD, revisiones técnicas, integración continua. |
| Diferir compromisos | Decidir en el último momento responsable, cuando hay más información. | No elegir la base de datos antes de conocer el volumen de datos. |
| Dar poder al equipo | Personas autoorganizadas que deciden cómo trabajar y asumen compromisos. | El equipo elige cómo resolver una historia. |
| Ver el todo | Optimizar el sistema completo, no una parte; dar previsibilidad al objetivo final. | No apurar el desarrollo si testing es el cuello de botella. |
| Entregar lo antes posible | Entregas frecuentes y chicas para obtener feedback temprano. | Incrementos cada sprint, despliegue continuo. |

Para recordarlos en orden: E-A-I-D-D-V-E (Eliminar, Amplificar, Integridad, Diferir, Dar poder, Ver el todo, Entregar).

#### Los 7 + 1 desperdicios

| En manufactura | En software (trabajo del conocimiento) | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Inventario | Trabajo parcialmente terminado | Historias empezadas que no se terminan; código sin integrar. |
| Sobreproducción | Características extra | Funcionalidades que el cliente no usa. |
| Proceso extra | Proceso extra | Documentación o aprobaciones que no aportan. |
| Transporte | Transferencia de conocimiento (y cambio de tareas) | Pasar el trabajo de un equipo a otro y perder información. |
| Esperas | Esperas / demoras | Esperar una aprobación o un ambiente. |
| Movimiento | Cambio de contexto (seteo) | Saltar entre cuatro proyectos a la vez. |
| Defectos | Defectos | Bugs que obligan a retrabajar. |
| (+1) | Talento no utilizado | No aprovechar las ideas de la gente. |

Hay dos tipos de desperdicio: el tipo 1, necesario, que hoy no se puede evitar (por ejemplo, la gestión del proceso), y se minimiza; y el tipo 2, puro desperdicio, que se evita.

### 2. Método Kanban

Definición textual:

Kanban es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento, como servicios profesionales o actividades en las que interviene la creatividad y el diseño.

- Origen: "kan-ban" significa tarjeta de señal. Toyota, a fines de 1940, estudió cómo reponían los supermercados: se repone solo lo que se consumió (Just in Time).

- Idea clave: Kanban no gestiona proyectos, gestiona flujos. No hay fecha de inicio ni de fin: el tablero muestra un flujo continuo de trabajo.

- Kanban NO es solo un tablero. El tablero es la herramienta de visualizar; el método incluye límites de WIP, políticas, métricas y mejora continua.

#### Valores de Kanban (9)

Transparencia · Equilibrio · Colaboración · Foco en el cliente · Flujo · Liderazgo · Entendimiento · Acuerdo · Respeto.

#### Principios de Kanban

Gestión del cambio:

- Comenzar con lo que hacés ahora: entender el proceso actual tal como se hace y respetar los roles, responsabilidades y puestos actuales.

- Acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo (no revolucionario).

- Fomentar actos de liderazgo en todos los niveles.

Entrega del servicio:

- Comprender y enfocarse en las necesidades y expectativas del cliente.

- Gestionar el trabajo y dejar que las personas se autoorganicen en torno a él.

- Revisar periódicamente la red de servicios y sus políticas para mejorar los resultados.

Trampa típica:

"Kanban exige cambiar roles y responsabilidades antes de empezar" es falso: respeta los roles actuales. Y "revisar periódicamente la red de servicios" es un principio, no una de las 6 prácticas.

#### Las 6 prácticas generales

| Práctica | Qué es y para qué sirve |
| --- | --- |
| 1. Visualizar | Hacer visible el trabajo y el proceso (tablero: columnas = pasos; tarjetas = ítems). Permite absorber mucha información en poco tiempo, habilita la cooperación porque todos tienen la misma imagen y permite decidir más rápido. |
| 2. Limitar el trabajo en curso (WIP) | Asignar límites explícitos de cuántos ítems puede haber en progreso en cada estado del flujo. Los sistemas eficaces se centran más en el flujo de trabajo y menos en tener ocupados a los trabajadores. Al 100 % de capacidad se tiene un rendimiento mínimo (como una autopista en hora pico). Limitar el WIP provoca conversación y mejora. |
| 3. Gestionar el flujo | Que el trabajo termine de la forma más fluida y predecible posible, con un ritmo sostenido. Se mide (lead time, cycle time) para gestionar expectativas, predecir y mejorar. |
| 4. Hacer explícitas las políticas | Las reglas del juego escritas y visibles: criterios para pasar de columna (Definition of Done por estado), límites de WIP, reposición del tablero, clases de servicio, cadencias. Deben ser pocas, sencillas, bien definidas, visibles, aplicables en todo momento y fácilmente modificables por los que prestan el servicio, y acordadas con todos (incluido el cliente). |
| 5. Implementar ciclos de retroalimentación | Cadencias de reuniones en todos los niveles (equipo, cliente, stakeholders): reunión diaria ante el tablero, reposición, revisión de entregas, retrospectiva, revisión de riesgos. |
| 6. Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente | Con método científico: hipótesis → experimento en un entorno donde fallar es seguro → medir → si funciona se mantiene, si no se vuelve atrás. |

#### Pull, no push

En el sistema push (tradicional) el trabajo se asigna según un plan aunque el equipo esté saturado. En el sistema pull (Kanban) el equipo "tira" trabajo nuevo solo cuando tiene capacidad, es decir, cuando una columna está por debajo de su límite. Las señales de pull se mueven de derecha a izquierda. El mantra: "Dejá de empezar, empezá a terminar"; se mira el tablero de derecha a izquierda preguntando qué le falta a cada tarjeta para terminar.

#### Cómo aplicar Kanban (los 7 pasos de la filmina)

- Proceso: modelar el proceso actual (las columnas).

- Trabajo: decidir la unidad de trabajo (historia de usuario, caso de uso, defecto).

- Límites de WIP: limitar el WIP para ayudar al flujo.

- Políticas: definir políticas de calidad.

- Cuellos de botella y flujo: mover recursos hacia los cuellos de botella.

- Clases de servicio: distintos trabajos tienen distintas políticas (Done para cada estado).

- Cadencia: releases, planificaciones, revisiones.

#### Tipos de trabajo y clases de servicio

Tipos de trabajo (filmina): requerimientos (casos de uso, historias, features), defectos (incluidos los de producción), mantenimiento (desarrollo, refactorización) y solicitudes (de cambio, de mejora, actualización de infraestructura). Se asigna capacidad según la demanda, por ejemplo 60 % casos de uso, 30 % mantenimiento, 10 % defectos.

| Clase de servicio | Color (ejemplo de la filmina) | Política |
| --- | --- | --- |
| Expreso | Blanco | WIP = 1, puede exceder el límite de WIP, los demás trabajos se ponen en espera, puede tener una entrega especial. Ej.: defecto bloqueante en producción. |
| Fecha fija | Rosa | Respeta el WIP, lleva la fecha de entrega arriba; si la fecha está en riesgo puede pasar a expreso. |
| Estándar | Amarillo | Respeta el WIP, se prioriza por valor de negocio, FIFO si no hay expresos ni de fecha fija. |
| Intangible | Verde | Respeta el WIP, se prioriza por valor de negocio (ej.: refactorización, mejoras internas). |

#### Kanban vs. Scrum

|  | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- |
| Iteraciones | Obligatorias, de tiempo fijo | Opcionales: flujo continuo |
| Roles | Prescribe 3 (PO, SM, Developers) | No prescribe roles |
| Límite de WIP | Indirecto, por iteración (lo que entra al sprint) | Directo, por estado del flujo |
| Cambios durante el trabajo | No se agregan ítems al sprint en curso | Se agrega trabajo cuando hay capacidad |
| Estimación | Obligatoria | Opcional |
| Tablero | Se limpia en cada sprint | Persistente |
| Métrica por defecto | Velocidad | Lead time |
| En común | Los dos son Lean y ágiles, sistemas pull, empíricos y de mejora continua (kaizen). |  |

### 4. Métricas en los tres enfoques

#### Dominios de métricas

El dominio de las métricas del software se divide en métricas de proceso, de proyecto y de producto. Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización.

| Dominio | Qué mide | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Proceso | La salud del proceso de la organización | Eficiencia en la remoción de defectos; precisión promedio de las estimaciones |
| Proyecto | Cómo va este proyecto (sirven para "jugar" con la triple restricción) | Esfuerzo real vs. planificado |
| Producto | El software construido | Tamaño (líneas de código, casos de uso, user stories, story points); defectos (densidad, por severidad, cobertura) |

#### Enfoque tradicional (procesos definidos)

Métricas básicas para un proyecto de software: tamaño del producto, esfuerzo, tiempo (calendario) y defectos. El costo no es una métrica básica, pero se usa mucho en la gestión tradicional. Ejemplos por rol: el desarrollador mide esfuerzo y duración estimados vs. reales, cobertura de pruebas unitarias y defectos encontrados; el equipo mide tamaño, volatilidad de requerimientos, defectos en integración y revisiones, % de pruebas ejecutadas; la organización mide tiempo calendario, esfuerzo y presupuesto real vs. planificado, precisión de las estimaciones y defectos en el release.

#### Enfoque ágil (procesos empíricos)

Regla de oro ágil sobre métricas:

La medición es una salida, no una actividad. Una filosofía minimalista sobre las métricas: medir lo que sea necesario y nada más. Se apoya en dos principios ágiles: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y continuas de software valioso y el software funcionando es la principal medida de progreso.

Si estás a millas de distancia de tu destino, no tiene sentido medir en milímetros. Preguntas para elegir una métrica: ¿nos da más información que la que tenemos ahora? ¿Es esta información de beneficio práctico? ¿Nos dice lo que queremos saber?

| Métrica | Qué es | Claves |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | Se calcula sumando los story points de las user stories completas, no parcialmente completas, aceptadas por el PO. Se mide en la Sprint Review. | La velocidad corrige los errores de estimación. Sirve para planificar el próximo sprint y el release. No sirve para comparar equipos (cada uno tiene su escala). |
| Capacidad | Estimación de cuánto trabajo puede comprometer el equipo en un sprint. Se determina en la Sprint Planning. | Al principio se calcula en horas ideales disponibles (descomponiendo en tareas); con historia, en story points. Se estima antes; la velocidad se mide después. |
| RTF (Running Tested Features) | Cantidad acumulada de features que funcionan (integradas) y pasan sus pruebas, aceptadas por el PO. | Debería crecer sprint a sprint; si baja, se rompió algo que funcionaba (regresión). Se calcula al final de cada iteración. |

Burndown chart: muestra el trabajo restante del sprint día a día; se actualiza en la daily.

#### Enfoque Lean (Kanban)

| Métrica | Desde – hasta | Vista |
| --- | --- | --- |
| Lead time (tiempo de entrega) | Desde que se pide el ítem hasta que se entrega | Vista del cliente. Ritmo de entrega. |
| Cycle time (tiempo de ciclo) | Desde que se empieza a trabajar el ítem hasta que se termina | Vista interna del equipo. Ritmo de terminación. |
| Touch time (tiempo de tocado) | Tiempo en que el ítem fue realmente trabajado: días en columnas "en curso", sin contar colas, buffers ni bloqueos | — |
| Eficiencia del ciclo de proceso | % Eficiencia = Touch Time / Elapsed Time | Cuanto más cerca está el lead time del touch time, más eficiente es el flujo. |

Relación siempre verdadera: Tiempo de tocado ≤ Tiempo de ciclo ≤ Tiempo de entrega. Ejemplo: una historia se pidió el día 1 y se entregó el día 11 (lead time 10); se trabajó en ella 2 días → eficiencia = 2/10 = 20 %. El 80 % fue espera, es decir, desperdicio.

Métricas orientadas al servicio: expectativa de nivel de servicio (lo que espera el cliente), capacidad del nivel de servicio (lo que el sistema puede entregar), acuerdo de nivel de servicio (lo acordado) y umbral de adecuación (por debajo, es inaceptable).

Conceptos transversales:

- Las métricas nunca deben servir para medir a las personas. Sirven para mejorar la forma en que trabajamos.

- Tomar métricas lleva esfuerzo: conviene que se calculen "solas".

- Una métrica que siempre da lo mismo no agrega valor. Buscar una periodicidad adecuada al horizonte del proyecto.

- "Una filosofía minimalista" no quiere decir "una sola métrica": quiere decir medir lo necesario.

| Tradicional | Ágil | Lean |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo · Tiempo · Costos · Defectos (+ tamaño) | Velocidad · Capacidad · RTF | Lead time · Cycle time · Touch time · Eficiencia del proceso |

### 5. Nexus

- Qué es: un framework que consiste en roles, eventos, artefactos y técnicas que vinculan y entrelazan el trabajo de entre tres y nueve equipos Scrum, que trabajan para construir un incremento integrado que cumpla con un objetivo.

- Un solo Product Owner y un solo Product Backlog para todos los equipos.

- Nexus Integration Team: responsable de que haya un incremento integrado al menos una vez por sprint; define la Definition of Done aplicable al incremento integrado, hace coaching sobre estándares y arquitectura y avisa de dependencias entre equipos.

- Eventos: refinamiento entre equipos, Nexus Sprint Planning, Nexus Daily Scrum (solo representantes; ¿se integró bien el trabajo de ayer?, ¿qué dependencias nuevas hay?, ¿qué información hay que compartir?), Nexus Sprint Review (reemplaza a las reviews de cada equipo) y Nexus Sprint Retrospective.

- Artefactos: Product Backlog, Nexus Sprint Backlog e Integrated Increment.

- Nexus no reemplaza a Scrum: lo escala.

## Unidad 3 · Prácticas continuas

Es la evolución de la gestión de configuración (SCM): si ya tenés todo versionado en un repositorio, el paso siguiente es integrar, probar y entregar de forma automática y frecuente. La lógica: lo que duele, hacelo seguido y en partes chicas.

### 1. Integración continua (Continuous Integration, CI)

Definición (Martin Fowler):

Práctica de desarrollo donde los miembros del equipo integran su trabajo con frecuencia, normalmente cada persona al menos una vez por día, lo que lleva a múltiples integraciones por día. Cada integración se verifica con una construcción automática (build) que incluye las pruebas, para detectar errores de integración lo antes posible.

- Build: es más que compilar: descargar las fuentes, compilar, correr las pruebas automáticas, analizar el código, generar el ejecutable. Es convertir el código fuente en software que funciona.

- Busca asegurar que el software pueda ser desplegado en cualquier momento: que compile y sea de calidad.

- Cada desarrollador hace pruebas unitarias en su entorno (con TDD) y, cuando su componente funciona, lo sube al repositorio de integración.

- Prerrequisito: un repositorio centralizado con todo lo necesario para construir el proyecto (código, scripts, librerías, configuración).

#### Las prácticas de CI

- Automatizar la construcción (un comando, sin depender del IDE).

- Las pruebas forman parte del build: si una prueba falla, el build falla. "Pruebas imperfectas que corren seguido son mejores que pruebas perfectas que nunca se escribieron."

- Subir los cambios con frecuencia (al menos una vez por día).

- Construir en una máquina de integración (servidor de CI), no solo en la propia.

- Que todos vean lo que pasa: el estado del build es visible; si se rompe, arreglarlo es prioridad.

- Automatizar el despliegue.

Riesgos que reduce: despliegues largos y dolorosos al final ("en mi máquina funciona"), descubrir defectos tarde, falta de visibilidad del proyecto, baja calidad del código.

### 2. Entrega continua (Continuous Delivery)

Definición:

Disciplina en la que el software se construye de tal manera que puede ser liberado en producción en cualquier momento. Suma la automatización de las pruebas de aceptación. No implica que se libere cada vez que hay un cambio: el PO decide cuándo desplegar.

- La integración continua es prerrequisito de la entrega continua.

- Hay que tener un despliegue automatizado ("con un click").

- El software siempre está en estado "entregable": compila, buildea y los tests pasan.

- Hay un componente humano: alguien del negocio decide el paso a producción.

### 3. Despliegue continuo (Continuous Deployment)

Definición:

Despliega el producto a producción de forma automatizada. A diferencia de la entrega continua, no existe intervención humana para desplegar en producción. Se usan pipelines: pasos que se ejecutan en un orden determinado.

|  | Integración continua | Entrega continua | Despliegue continuo |
| --- | --- | --- | --- |
| Se automatiza hasta | Build + pruebas | Dejar todo listo para producción (incluye pruebas de aceptación) | Producción |
| Paso a producción | — | Manual (decide el negocio/PO) | Automático |
| Garantiza | Que lo integrado funciona | Que se puede desplegar en cualquier momento | Que se despliega siempre |

Regla: Delivery = "puedo salir a producción cuando quiera". Deployment = "salgo a producción siempre". Cada práctica incluye a la anterior.

### 4. Estrategias de despliegue

- Canary deployment: lanzamientos por etapas: los cambios se implementan primero para una pequeña parte de los usuarios; si los aceptan, se extienden al resto.

- Blue-green deployment: dos entornos casi idénticos; la versión anterior en el azul y la nueva en el verde. Se transfiere el tráfico al verde y el azul queda en espera por si hay que revertir.

- Buenas prácticas: identificar cada despliegue en el repositorio con un tag (como una línea base de SCM), que todas las pruebas pasen antes de desplegar, y tener rollback a la última versión que funcionaba.

### 5. Cómo se conecta con todo lo demás

| Tema | Conexión |
| --- | --- |
| SCM | Repositorio centralizado, control de versiones, tags y líneas base, ítems de configuración (las pruebas también lo son). |
| Testing | Sin pruebas automatizadas (pirámide, regresión) no hay CI. La regresión automática corre en cada build. |
| TDD | Genera la batería de pruebas unitarias; la filmina dice que TDD con la práctica acelera la velocidad de desarrollo y la posibilidad de despliegue continuo. |
| Lean | Entregar lo antes posible, lotes chicos, menos espera y menos trabajo parcialmente terminado. |
| Calidad | La calidad se embebe en el proceso: cada cambio se verifica automáticamente. |
| DevOps | Cultura de colaboración entre desarrollo y operaciones; las prácticas continuas son su base técnica. |

## Unidad 4 · Aseguramiento de calidad de proceso y de producto

### 1. Conceptos generales de calidad

Definición textual:

Calidad: todos los aspectos y características de un producto o servicio que se relacionan con su habilidad de alcanzar las necesidades manifiestas o implícitas. La calidad es relativa a las personas, a su edad, a las circunstancias de trabajo, el tiempo: el tiempo varía las percepciones.

Qué pasa seguido en los proyectos (por qué importa la calidad): atrasos en las entregas, costos excedidos, falta de cumplimiento de compromisos, requerimientos poco claros, software que no hace lo que tiene que hacer, trabajo fuera de hora, el "fenómeno del 90-90".

Un software de calidad satisface: las expectativas del cliente, las del usuario, las necesidades de la gerencia, las del equipo de desarrollo y mantenimiento, y de otros interesados.

#### Principios de calidad (la filmina los lista así)

- La calidad no se "inyecta" ni se compra, debe estar embebida.

- Es un esfuerzo de todos; las personas son la clave; capacitación.

- Se necesita sponsor a nivel gerencial, pero se puede empezar por uno; se debe liderar con el ejemplo.

- No se puede controlar lo que no se mide.

- Simplicidad, empezar por lo básico.

- El aseguramiento de la calidad debe planificarse.

- El aumento de las pruebas no aumenta la calidad.

- Debe ser razonable para mi negocio.

#### Las 5 visiones de la calidad ("¿calidad para quién?")

| Visión | Qué es calidad para ella |
| --- | --- |
| Trascendental | Se reconoce cuando se ve, pero no se puede definir con precisión. |
| Del usuario | Que el producto sea adecuado para el uso que le da. |
| De manufactura | Que cumpla con la especificación (conformidad). |
| Del producto | Atributos internos y medibles del propio producto. |
| Basada en el valor | Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por lo que recibe. |

Ejemplo: "el sistema cumple todo lo que pedimos, pero es incómodo de usar" → cumple la visión de manufactura, falla la visión del usuario.

#### Calidad programada, necesaria y realizada (salió a desarrollar, 25 pts)

- Calidad necesaria: la que el cliente necesita (mínima que debería tener el producto).

- Calidad programada: la que el equipo planificó construir.

- Calidad realizada: la que efectivamente se obtuvo.

La gestión de calidad busca que los tres círculos coincidan lo más posible. Todo lo que esté fuera de dicha coincidencia será desperdicio o insatisfacción: lo programado o realizado que el cliente no necesita es desperdicio (trabajo que no da valor); lo necesario que no se programó o no se realizó es insatisfacción del cliente.

#### El proceso como base de la calidad

El proceso es el único factor "controlable" al mejorar la calidad del software y su rendimiento como organización (los otros factores son personas, tecnología, producto, condiciones del negocio, características del cliente). Por eso la calidad se trabaja sobre el proceso: definir procesos → desarrollar el producto → evaluar su calidad → si no está OK, mejorar el proceso; si está OK, estandarizarlo.

Puntos clave de la filmina:

El software puede analizarse desde varias perspectivas: como proceso, como producto… la calidad también. La calidad del software es difícil de medir. El software como proceso es el fundamento para mejorar la calidad. Trabajar con calidad es más barato que hacerlo sin calidad.

#### Aseguramiento, planificación y control de la calidad

| Actividad | Qué hace | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Aseguramiento de calidad | Establecer estándares y procedimientos organizacionales de calidad. Es preventivo. | Organización |
| Planificación de calidad | Selecciona los procedimientos y estándares aplicables para un proyecto en particular y los modifica si fuera necesario. | Proyecto |
| Control de calidad | Asegura que los procedimientos y estándares son respetados por el equipo de desarrollo. Dos enfoques: revisiones de calidad y evaluaciones automáticas y mediciones. | Proyecto |

- Plan de calidad: define los productos de calidad deseados y cómo se evalúan, los atributos de calidad más significativos y qué estándares aplican.

- Estándares de producto (características que deben tener los componentes, ej. estilo de programación) y de proceso (cómo se implementan los procesos).

- Grupo de Aseguramiento de Calidad (GAC): no debería reportar al Gerente de Proyectos; debe ser independiente para tener una mirada objetiva.

- Watts Humphrey: "Lo que no está controlado no está hecho".

El mapa que hay que tener en la cabeza:

Calidad en el software se trabaja sobre proceso, proyecto y producto. Técnicas para aseguramiento: revisiones técnicas y auditorías (de proyecto y de configuración). Técnica para control de calidad del producto: el testing.

#### Ventajas y desventajas de trabajar con calidad

Ventajas:

- Menos retrabajo y defectos detectados antes, cuando son más baratos.

- Más previsibilidad en plazos y costos.

- Clientes más satisfechos y mejor imagen.

- Mejora continua del proceso con base objetiva.

Desventajas:

- Costo e inversión inicial (capacitación, herramientas, tiempo).

- Puede generar burocracia si se exagera.

- Requiere cambio cultural y sponsor gerencial.

- Los beneficios se ven a mediano plazo.

### 2. Modelos de calidad

#### De producto

ISO/IEC 25000 (SQuaRE): calidad de producto (ISO 25010), calidad en uso (ISO 25010) y calidad de datos (ISO 25012). Las 8 características de calidad de producto de ISO 25010:

| Característica | Subcaracterísticas |
| --- | --- |
| Adecuación funcional | Completitud, corrección, pertinencia funcional |
| Eficiencia de desempeño | Comportamiento temporal, utilización de recursos, capacidad |
| Compatibilidad | Coexistencia, interoperabilidad |
| Usabilidad | Reconocimiento de adecuación, aprendizaje, operabilidad, protección frente a errores del usuario, estética, accesibilidad |
| Fiabilidad | Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación |
| Seguridad | Confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad, responsabilidad |
| Mantenibilidad | Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de ser modificado y de ser probado |
| Portabilidad | Adaptabilidad, facilidad de instalación, capacidad de ser reemplazado |

McCall: operación del producto (corrección, fiabilidad, usabilidad, integridad, eficiencia), revisión del producto (mantenimiento, flexibilidad, facilidad de prueba) y transición del producto (portabilidad, reusabilidad, interoperatividad). Barbacci / SEI: performance, seguridad, confiabilidad.

#### De proceso: CMMI

- Capability Maturity Model Integration, evolución del SW-CMM. Lo emite el SEI (fundado en 1984 por el Departamento de Defensa de EE.UU. y la Universidad Carnegie Mellon). Versión 1.3 (2010); desde 2020 lo tiene ISACA y la versión vigente es la 2.0.

- No es una norma y no se "certifica": se evalúa a través de profesionales reconocidos (Lead Appraisers).

- Constelaciones: CMMI-DEV (desarrollo), CMMI-SVC (servicios), CMMI-ACQ (adquisición).

- CMMI dice qué hay que lograr, no cómo.

|  | Representación por etapas | Representación continua |
| --- | --- | --- |
| Niveles | 5 (1 a 5) | 6 (0 a 5) |
| Qué indican | Madurez organizacional | Capacidad de cada área de proceso |
| Definidos por | Un conjunto de áreas de proceso | Cada área de proceso |
| Ventaja | Una única clasificación que facilita comparar organizaciones; secuencia probada de mejoras | Comparar por área de proceso; elegir el orden de las mejoras |

| Nivel (etapas) | Característica | Algunas áreas de proceso |
| --- | --- | --- |
| 1 · Inicial | Procesos impredecibles, pobremente controlados, reactivos | — |
| 2 · Administrado | Procesos por proyecto, a menudo reactivos | Administración de requerimientos, planificación de proyectos, monitoreo y control, acuerdos con proveedores, medición y análisis, PPQA (aseguramiento de calidad de proceso y producto), CM (gestión de configuración) |
| 3 · Definido | Procesos de la organización, proactivos | Desarrollo de requerimientos, solución técnica, integración, verificación, validación, riesgos, capacitación |
| 4 · Cuantitativamente administrado | Procesos medidos y controlados | Administración cuantitativa del proyecto, performance del proceso |
| 5 · Optimizado | Foco en la mejora de procesos | Análisis causal y resolución |

Organizaciones inmaduras (nivel 1):

- Procesos improvisados, o que existen pero no se respetan.

- Reactivas: se apagan incendios.

- Cronogramas y presupuestos excedidos porque no se basan en estimaciones realistas.

- Ante la presión de plazos se sacrifica la calidad.

- No hay base objetiva para juzgar la calidad; el éxito depende de "héroes".

Organizaciones maduras (niveles 2 a 5):

- Poseen la habilidad para administrar los procesos de desarrollo y mantenimiento.

- El proceso se comunica a todo el personal y el trabajo se hace según lo planeado.

- Planificaciones y presupuestos se cumplen porque se basan en estimaciones realistas.

- Son proactivas, miden y mejoran.

#### Modelos de mejora de procesos

- SPICE (ISO/IEC 15504): evaluación de la capacidad de los procesos para guiar su mejora.

- IDEAL (SEI): ciclo para llevar adelante la mejora. Initiating (estímulo, contexto, sponsor, infraestructura de mejora) → Diagnosing (evaluar la práctica actual, recomendaciones) → Establishing (prioridades, estrategias, planes, equipos) → Acting (definir procesos y métricas, pilotos, implantar) → Learning/Leveraging (analizar lecciones, revisar el enfoque). IDEAL no es un modelo de calidad: es un modelo para implementar la mejora.

- ISO 9001: estándar de sistema de gestión de calidad, aplicable a cualquier industria y certificable (a diferencia de CMMI).

#### CMMI vs. métodos ágiles

|  | CMMI | Ágil |
| --- | --- | --- |
| Valor central | Medir y mejorar el proceso (mejores procesos → mejor producto) | Respuesta al cliente, mínima sobrecarga |
| Mejora | Organizacional: uniformidad | En el proyecto: innovación |
| Éxito por | Predictibilidad | Aprovechar oportunidades |
| Conocimiento | En los activos de proceso, estandarizado | En las personas, evoluciona |
| Comunicación | Organizacional (macro) | Persona a persona (micro) |
| Enfoque | Cargado al frente | Conducido por pruebas |
| Atajos | Desalentados | Alentados |

No son incompatibles: muchas prácticas ágiles cubren áreas de CMMI (la retrospectiva aporta a la mejora continua; la Definition of Done al aseguramiento de calidad).

### 3. Verificación y validación; error, defecto y falla

Verificación:

¿Estamos construyendo el producto correctamente? Se compara contra la especificación.

Validación:

¿Estamos construyendo el producto correcto? Se compara contra las necesidades reales del cliente.

La V&V es un proceso de ciclo de vida completo: empieza con la revisión de requerimientos y sigue con diseño, código y pruebas. Debe planificarse, es un proceso caro y conviene comenzar en etapas tempranas. Costo de reparar una falla: 1 en requerimientos, alrededor de 10 en integración y alrededor de 100 después del release.

| Término | Definición de la cátedra | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Error | Se detecta en la misma etapa en que se introdujo (en revisiones: se origina en el producto de trabajo que se inspecciona). | Un problema de diseño encontrado durante el diseño. |
| Defecto | Se detecta en una etapa posterior (se origina en un producto predecesor). | Un problema de diseño encontrado en el testing. |
| Falla | Término general para un error en un producto de trabajo; en ejecución, el mal funcionamiento visible por el usuario. | El sistema se cae al guardar. |

Clasificación de fallas en revisiones: mayor (puede causar una falla operacional o un resultado inesperado), menor (condición no deseable que no causa falla operacional, como violar un estándar de codificación; afecta el mantenimiento) y cosmética (tipeo, ortografía; no se cuenta como falla).

### 4. Revisiones técnicas

- Son un proceso de V&V estático: se analiza el producto sin ejecutarlo.

- Principal objetivo: detectar defectos y corregirlos en las etapas tempranas del desarrollo.

- Origen: Fagan, 1976, a partir de su experiencia con hardware.

- Se revisa cualquier producto de trabajo: requerimientos, diseño, arquitectura, código, planes, casos de prueba. "Las revisiones técnicas solo se hacen al código" es falso.

- Tipos de revisiones de calidad: inspecciones (remover defectos del producto), revisiones de progreso (producto y proceso) y revisiones de calidad (producto y estándares).

|  | Walkthrough (recorrida) | Inspección |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Capacitar desarrolladores, obtener feedback rápido | Detectar y remover defectos de forma eficiente y efectiva |
| Formalidad | Informal | Formal y controlada |
| Preparación | Poca o ninguna | Obligatoria: análisis individual previo |
| Quién conduce | El autor guía al grupo y los participantes preguntan | El moderador |
| Métricas | Pocas o ninguna | Sí (checklists, mediciones, asociada a verificación) |

#### Roles de la inspección

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Autor | Creó o mantiene el producto. Inicia el proceso asignando un moderador y designa con él el resto de los roles; entrega el producto; reporta el tiempo de retrabajo y la cantidad de defectos. |
| Moderador | Planifica y lidera la revisión. Elige los roles con el autor, entrega el material a los inspectores 48 horas antes, coordina la reunión evitando conductas inapropiadas y hace el seguimiento de los defectos. |
| Lector | Lee el producto durante la reunión. |
| Anotador | Registra los hallazgos. |
| Inspector | Examina el producto antes de la reunión para encontrar defectos y registra su tiempo de preparación. |

El autor nunca debería ser moderador ni lector: tendería a defender su trabajo. "Auditado" no es un rol de inspección (es de auditorías).

#### Proceso de inspección

- Planificación: elegir el equipo, preparar el material y el calendario.

- Visión general: presentar el proceso y el producto.

- Preparación: análisis individual para encontrar posibles defectos.

- Reunión de inspección: análisis en equipo para juntar defectos y descartar falsos positivos.

- Corrección: el autor corrige.

- Seguimiento: verificar las correcciones y recolectar datos.

Decisión final: aceptar sin modificaciones, rechazar, o aceptar provisoriamente. Informe: qué se revisó, quién lo revisó, qué se encontró y conclusiones.

Tiempos (salió a desarrollar: "¿cuál es el tiempo máximo de una inspección?"):

Duración de una reunión de inspección: 2 horas máximo. Tamaño máximo por inspección: 250 líneas de código o 280 líneas de texto. Ritmos: preparación 100 LOC/h o 140 líneas de texto/h; inspección 125 LOC/h o 140 líneas/h. Justificación: pasadas las dos horas baja la atención y se detectan menos defectos; por eso se limita el tamaño y se exige preparación previa.

#### Qué SON y qué NO SON las inspecciones

Son:

- La forma más barata y efectiva de encontrar fallas

- Una forma de proveer métricas al proyecto

- Una forma de dar conocimiento cruzado

- Una forma de promover el trabajo en grupo

- Un método probado para mejorar la calidad

No son:

- Para encontrar soluciones a las fallas

- Para obtener la aprobación de un producto

- Para evaluar el desempeño de las personas

Puntos clave: revisar al producto, no al productor; fijar una agenda y cumplirla; limitar el debate; enunciar los problemas sin resolverlos en la reunión; tomar notas; limitar los participantes e insistir en la preparación; usar una lista de revisión (checklist); capacitar; repasar revisiones anteriores.

Ventajas:

- Se descubren muchos errores.

- Se pueden revisar versiones incompletas (el testing no puede).

- Se pueden considerar otros atributos de calidad (mantenibilidad, estándares).

Desventajas:

- Es difícil introducir las inspecciones formales.

- Sobrecargan los costos al inicio; el ahorro llega con experiencia.

- Requieren tiempo y parecen frenar el desarrollo.

Métricas sugeridas: densidad de defectos (defectos / tamaño), total de defectos (mayores + menores), esfuerzo de la inspección (planificación + preparación + reunión + retrabajo), esfuerzo por defecto, % de reinspecciones.

| Documento | Revisores sugeridos |
| --- | --- |
| Arquitectura o diseño de alto nivel | Arquitecto, analista de requerimientos, diseñador, líder de proyecto, testers |
| Diseño detallado | Diseñador, arquitecto, programadores, testers |
| Planes de proyecto | Líder de proyecto, stakeholders, ventas/marketing, líder técnico, calidad |
| Especificación de requerimientos | Analista, líder de proyecto, arquitecto, diseñador, testers, ventas/marketing |
| Código fuente | Programador, diseñador, testers, analista |
| Plan de testing | Tester, programador, arquitecto, diseñador, calidad, analista |

### 6. Auditorías de software

Definición (IEEE Std 1028):

Evaluación independiente de los productos o procesos de software para asegurar el cumplimiento con estándares, lineamientos, especificaciones y procedimientos, basada en un criterio objetivo que incluya documentación que especifique la forma o contenido de los productos, el proceso por el cual se desarrollan y cómo debería medirse el cumplimiento.

Palabras clave: independiente, objetiva, cumplimiento. No "compara exclusivamente código contra estándares" ni "sustituye el control de configuración".

- Objetivos de SQA: hacer controles apropiados del software y del proceso; asegurar el cumplimiento de estándares y procedimientos; asegurar que los defectos del producto, proceso o estándares se informen a la gerencia.

- ¿Por qué auditar? Porque da una opinión objetiva e independiente, identifica áreas de insatisfacción potencial del cliente, permite asegurarle al cliente que cumplimos y detecta oportunidades de mejora.

- Beneficios: evaluar el cumplimiento del proceso, determinar la implementación efectiva del proceso organizacional, del proyecto y de las actividades de soporte, y dar visibilidad a la gerencia.

#### Tipos de auditoría

| Tipo | Qué valida | Detalles |
| --- | --- | --- |
| De proyecto | Valida el cumplimiento del proceso de desarrollo | Se hace según el PACS (Plan de Aseguramiento de Calidad de Software), que indica el responsable. Verifica la consistencia del producto a medida que evoluciona: interfaces vs. ERS, requerimientos validados en el plan de V&V, diseño vs. ERS, código vs. diseño. |
| De configuración funcional | Valida que el producto cumpla con sus requerimientos | Compara lo construido con la ERS: que el código implemente sólo y completamente lo especificado. El responsable de QA deberá validar si la matriz de rastreabilidad está actualizada. |
| De configuración física | Valida que el ítem de configuración tal como está construido cumpla con la documentación técnica que lo describe | Compara el código con la documentación de soporte. El software podrá entregarse sólo cuando se hayan arreglado las desviaciones encontradas. |

Truco: funcional = ¿hace lo que se pidió? · física = ¿es lo que está documentado? Las dos se hacen sobre una línea base (SCM). "la física verifica y la funcional valida". La auditoría externa de aseguramiento de calidad es la que sería opcional en un plan de calidad; las de proyecto, física y funcional son las tres auditorías al proceso de desarrollo. La auditoría al grupo de calidad responde "¿quién controla al que controla?" y la hace alguien independiente del GAC.

#### Roles

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de SQA | Prepara el plan de auditorías, calcula su costo, asigna recursos, es responsable de resolver las no conformidades. |
| Auditor | Acuerda la fecha, comunica el alcance, recolecta y analiza evidencia objetiva, realiza la auditoría, prepara el reporte y hace el seguimiento de los planes de acción. |
| Auditado (suele ser el líder de proyecto) | Acuerda la fecha, participa, proporciona evidencia, contesta el reporte, propone el plan de acción y comunica su cumplimiento. |

#### Proceso de auditoría

- Preparación y planificación: el auditado solicita la auditoría; se acuerdan lugar, fecha, alcance, objetivo y participantes; el auditor puede pedir documentación preliminar.

- Ejecución: reunión de apertura (participantes, cronograma, alcance, proceso, formalismos); luego el auditor pregunta y pide evidencia, el auditado contesta y la muestra, y se completa el checklist.

- Análisis y reporte: evaluación de resultados (revisar checklist, notas y documentación; cruzar desviaciones contra el proceso; informe preliminar), reunión de cierre (se acuerdan los resultados) y entrega del reporte final.

- Seguimiento: el auditado prepara el plan de acción con fechas; el auditor lo aprueba, sigue su cumplimiento, verifica y cierra las desviaciones.

#### Resultados de una auditoría

| Resultado | Qué es | ¿Plan de acción? |
| --- | --- | --- |
| Buena práctica | Algo desarrollado mucho mejor de lo esperado: un sistema efectivo, alto conocimiento y cooperación, una práctica superior a cualquier otra vista. | No |
| Desviación | Cualquier desviación que resulta en la disconformidad de un producto respecto de sus requerimientos; falta de control para satisfacer los requerimientos; cualquier desviación al proceso definido o a los requerimientos documentados que cause incertidumbre sobre la calidad. | Sí, siempre |
| Observación | Opinión sobre una condición incumplida, práctica que debe mejorarse o condición que puede resultar en una futura desviación. | No |

- Reporte: identificación y fecha de la auditoría, auditor, auditados, proyecto, fase actual, lista de resultados, comentarios y solicitud de planes de acción.

- Checklist: fecha, auditados con su rol, auditor, proyecto, fase, objetivo y alcance, lista de preguntas (ej.: "¿Existe un plan de proyecto?", "¿Está actualizado?", "¿Existe un responsable para cada actividad?").

- Técnicas y herramientas: checklist, muestreo, revisión de registros, herramientas automatizadas.

- Técnica de cuestionario: empezar con preguntas abiertas (quién, cuándo, cómo, qué, dónde), seguir con preguntas cortas y puntuales y terminar con cerradas para clarificar. El auditor escucha sin interrumpir, toma notas y repite lo que escuchó.

- Métricas: esfuerzo por auditoría, cantidad de desviaciones, duración, desviaciones por área de proceso de CMMI.

|  | Revisión técnica | Auditoría |
| --- | --- | --- |
| La hace | Pares del equipo | Alguien independiente del proyecto |
| Busca | Defectos en un producto de trabajo | Cumplimiento del proceso, estándares y requerimientos |
| En común | Las dos son técnicas de aseguramiento de calidad (no de control). |  |

Las auditorías implican esfuerzo y costo para los proyectos, sin embargo sus beneficios son superiores. Son un instrumento para el aseguramiento de calidad en el software.

### 7. Testing de software

Definición de la cátedra:

Visión más apropiada: proceso destructivo de tratar de encontrar defectos (cuya presencia se asume) en el código. Se debe ir con una actitud negativa para demostrar que algo es incorrecto. Testing exitoso es el que encuentra defectos. Representa el 30 a 50 % del costo de un software confiable.

Además: el testing NO puede asegurar ni calidad en el software ni software de calidad. Es una actividad de control: compara contra algo (requerimientos, especificaciones).

#### Mitos que hay que romper

- El testing es una etapa que empieza al terminar de codificar.

- El testing es probar que el software funciona.

- Testing = calidad de producto. Testing = calidad de proceso.

- El tester es el enemigo del programador.

#### Los 7 principios del testing

| Principio | Qué significa |
| --- | --- |
| Muestra presencia de defectos | Puede demostrar que hay defectos, nunca que no los hay. |
| El testing exhaustivo es imposible | Ej. de la filmina: 20 pantallas × 3 menús × 4 opciones × 10 campos × 100 valores = 240.000 casos; a 10 minutos cada uno, 13,7 años. |
| Testing temprano | Cuanto antes, más barato corregir. |
| Agrupamiento de defectos | Pocos módulos concentran la mayoría de los defectos. |
| Paradoja del pesticida | Repetir siempre las mismas pruebas deja de encontrar defectos nuevos: hay que renovarlas. |
| Dependiente del contexto | No se prueba igual un banco que un juego. |
| Falacia de la ausencia de errores | Que no haya errores no sirve si el sistema no satisface lo que el usuario necesita. |

Otros principios de la filmina: un programador debería evitar probar su propio código; examinar que el software no hace lo que debe es la mitad de la batalla (la otra mitad es ver que hace lo que no debería); no planificar el testing suponiendo que no se van a encontrar defectos. Psicología: la búsqueda de fallas puede verse como una crítica al producto o al autor, y construir requiere otra mentalidad que testear; por eso se busca independencia del testing (mirada objetiva).

#### Severidad y prioridad

Severidad (impacto técnico, la define testing):

1 Bloqueante · 2 Crítico · 3 Mayor · 4 Menor · 5 Cosmético. Bloqueante = impide continuar con las pruebas (o usar el sistema).

Prioridad (urgencia de negocio, la define el cliente/PO):

1 Urgente · 2 Alta · 3 Media · 4 Baja. Son independientes: un logo mal escrito en la portada es cosmético pero urgente.

#### Caso de prueba y condición de prueba

- Caso de prueba: un set de condiciones o variables bajo las cuales un tester determinará si el software está funcionando correctamente o no. Es la unidad de la actividad de la prueba y tiene tres partes: objetivo, datos de entrada y de ambiente y comportamiento esperado. Una buena definición permite reproducir defectos.

- Condición de prueba: la reacción esperada de un sistema frente a un estímulo particular, constituido por las distintas entradas. Cada condición se prueba con al menos un caso.

- Los casos se derivan de requerimientos, documentos del cliente, relevamiento, especificaciones y código. Ninguna técnica es completa: lo mejor es combinarlas. Boris Beizer: "Los bugs se esconden en las esquinas y se congregan en los límites".

#### Niveles de prueba (en este orden)

| Nivel | Qué prueba | Claves |
| --- | --- | --- |
| Unitaria | Cada componente por separado | Con acceso al código y frameworks de pruebas; los errores se corrigen apenas se encuentran, sin registro formal. |
| Integración | Que las partes que funcionan bien aisladamente también lo hacen en conjunto | Siempre incremental: top-down, bottom-up o combinación (lo ideal). Módulos críticos primero. |
| Sistema | La aplicación como un todo | Funcionales y no funcionales; ambiente lo más parecido a producción. |
| Aceptación | Que se ajuste a las necesidades del usuario | La hace el usuario; encontrar defectos no es el foco principal, el objetivo es establecer confianza. Alfa (laboratorio) y beta (ambiente real). |

Ambientes: desarrollo (unitarias) → prueba (integración y sistema) → preproducción (aceptación, idéntico a producción) → producción.

#### Ciclo de prueba, regresión y proceso

- Ciclo de prueba: la ejecución de la totalidad de los casos de prueba aplicados a una misma versión del sistema.

- Regresión: al cambiar de versión, verificar todo de nuevo para prevenir la introducción de nuevos defectos al intentar solucionar los detectados.

- Smoke test: primera corrida de los tests de sistema que provee cierto aseguramiento de que el software no provoca una falla catastrófica.

- Testing ad hoc: sin plan ni documentación; el problema es que no se puede reproducir el defecto.

| Etapa | Qué se hace |
| --- | --- |
| 1 · Planificación y control | Entender metas, objetivos y riesgos; armar el plan de pruebas (riesgos y objetivos, estrategia, recursos, criterio de aceptación); controlar cobertura y tomar decisiones. |
| 2 · Identificación y especificación (análisis y diseño) | Revisar la base de pruebas, evaluar la testeabilidad, identificar datos, diseñar y priorizar los casos, diseñar el entorno. |
| 3 · Ejecución | Crear datos, automatizar lo necesario, preparar el ambiente, ejecutar, registrar resultados y versiones, comparar real vs. esperado. |
| 4 · Evaluación y reporte | Evaluar el criterio de aceptación, reportar a los stakeholders, verificar que los defectos se corrigieron, lecciones aprendidas. |

¿Cuánto testing es suficiente?:

Depende de la evaluación del riesgo y de los costos. Los riesgos se usan para decidir qué probar primero, a qué dedicarle más esfuerzo y qué no probar (por ahora). Para saber cuándo terminar se usa el criterio de aceptación, definido en términos de costos, % de pruebas corridas sin fallas, fallas predichas que aún quedan, o ausencia de defectos de cierta severidad.

#### Estrategias: caja negra y caja blanca

|  | Caja negra | Caja blanca |
| --- | --- | --- |
| Se basa en | Las especificaciones (entradas y salidas) | La estructura interna del código; se puede garantizar el testing coverage |
| Técnicas | Basadas en especificaciones: partición de equivalencias, análisis de valores límite. Basadas en la experiencia: adivinanza de defectos, testing exploratorio. | Cobertura de enunciados o caminos básicos, de sentencias, de decisión, de condición, de decisión/condición, múltiple. |

Trampa del preguntero: si conocés que un módulo tiene un ciclo for A = 1 to 5 y armás casos para los valores frontera de A, estás usando información interna → caja blanca.

#### Tipos de prueba

- Funcional: basada en requerimientos y en procesos de negocio (qué hace).

- No funcional: la prueba de "cómo" funciona el sistema. ¡No hay que olvidarlas! Performance, carga, stress, usabilidad, mantenimiento, fiabilidad, portabilidad, interfaces de usuario, configuración, instalación, volumen, seguridad.

- Unit testing, caja negra y regresión no son "no funcionales"; performance sí.

### 8. Testing en ambientes ágiles y TDD

#### Manifiesto del testing ágil (5 valores)

- Pruebas durante sobre pruebas al final.

- Prevenir defectos sobre encontrar defectos.

- Entender lo que se está probando sobre verificar la funcionalidad.

- Construir un mejor sistema sobre romper el sistema.

- Responsabilidad de todo el equipo por la calidad sobre el tester como responsable de la calidad.

#### Los 9 principios del testing ágil

El testing se mueve hacia adelante en el proyecto · El testing no es una fase · Todos hacen testing · Reducir la latencia del feedback · Las pruebas representan expectativas · Mantener el código limpio y corregir los defectos rápido · Reducir la sobrecarga de documentación de las pruebas · Las pruebas son parte del "Done" · De probar al final a conducido por pruebas.

#### Las 6 prácticas concretas

Pruebas de unidad e integración automatizadas · TDD · Pruebas de regresión a nivel de sistema automatizadas · ATDD · Pruebas exploratorias · Control de versión de las pruebas junto con el código.

Rol del tester ágil: ayuda al PO a preparar historias y definir criterios de aceptación; ayuda a los desarrolladores con la estrategia de pruebas, la automatización y feedback temprano; prepara y mantiene el ambiente de pruebas; valida el Done; genera métricas de calidad.

#### Cuadrantes del testing ágil

|  | Apoyan al equipo | Critican el producto |
| --- | --- | --- |
| Orientadas al negocio | Q2 · automatizadas y manuales: pruebas funcionales, de historias, prototipos, simulaciones | Q3 · manuales: exploratorias, usabilidad, aceptación de usuario (UAT), alfa y beta |
| Orientadas a la tecnología | Q1 · automatizadas: unitarias y de componentes | Q4 · con herramientas: performance, carga, seguridad, disponibilidad, escalabilidad |

#### Pirámide de automatización

Ágil (prevención):

Base grande de unitarias (80–90 %), medio de servicio/API/aceptación (5–15 %), punta chica de GUI (1–5 %), y arriba las manuales/exploratorias.

Tradicional: "cono de helado" (antipatrón):

Pocas unitarias (1–5 %), integración (5–15 %), muchísimas de GUI/end-to-end (80–90 %): lentas, frágiles y caras.

Beneficios de automatizar: ejecución rápida, scripts reutilizables, más cobertura, más precisión, permite pruebas difíciles a mano, reduce costos a largo plazo.

#### TDD (Test-Driven Development)

Escribir la prueba antes del código. Dos reglas de Kent Beck: escribir código nuevo solo si hay una prueba automatizada que falla, y eliminar la duplicación. TDD es una técnica de diseño y desarrollo, no una técnica de testing.

🔴 Red → escribir una prueba chica que falla

🟢 Green → escribir el código mínimo para que pase

🔵 Refactor → mejorar el diseño sin cambiar el comportamiento (las pruebas siguen en verde)

Pasos de la filmina: escribir un test → que compile → que falle → hacer un cambio → que pase → quitar duplicaciones. Si te salteás una fase, no es TDD.

Beneficios: código robusto, predecible y limpio (sabés cuándo está terminado), tolerante al cambio, menos duplicación, más barato de mantener, asegura cobertura, obliga a pensar cómo se usa el componente, alta cohesión y bajo acoplamiento, y con práctica habilita el despliegue continuo.

ATDD: la misma idea a nivel de historia de usuario. PO, desarrolladores y testers escriben juntos las pruebas de aceptación (ejemplos) antes de desarrollar; guían la automatización y la aceptación de la historia.